Аналитические комментарии о деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ"

по итогам I квартала 2023 года.

За I квартал 2023 года по бизнес-плану планировалось выполнение работ и услуг на сумму 97 200,0 млн.сум, фактическое выполнение в действующих ценах составило 187 172,1 млн.сум или 192,6 %, выполнение пуско-наладочных, ремонтных и строительных работ составило          231,0 %, задание по производству теплоэнергии для технологических нужд Бухарского НПЗ и СОУ Учкир Газлийского НГДУ, а также Мубарекского ГПЗ и Шуртанского НГДУ выполнено на 92,8 %. Также был выполнен прогноз в сопоставимых ценах на 192,6 %.

Выработка на одного работающего в действующих ценах в текущем 2023 году составила 61 895,5 тыс.сум, а за соответствующий период 2022 года составляла 24 842,4 тыс.сум, т.е. в сравнении разница составила 249,2 %.

Темпы роста в действующих ценах составили 241,5 %.

По итогам I квартала 2023 года основные средства составляют 127 809 092 тыс.сум, износ 37 005 868 тыс.сум, остаточная стоимость 90 803 224 тыс.сум, приобретено основных средств для производства на сумму 5 788 232 тыс.сум, дебиторская задолженность на 01.04.2023 г. составляет 245 102 254 тыс.сум, кредиторская задолженность на 01.04.2023 г. составляет                                        330 435 263 тыс.сум. Балансовая стоимость активов АО "MAXSUSENERGOGAZ" составляет 443 913 338 тыс.сум.

По итогам I квартала 2023 года балансовая прибыль составила 2 096 680 тыс.сум или по отношению к прогнозным показателям составила 39,5 %. Чистая прибыль составляет                        1 439 103 тыс.сум (по бизнес-плану 4 507 341 тыс.сум), что по отношению к прогнозируемой прибыли составляет 31,9 %.

Обществом на Региональной промышленной ярмарке, состоявшейся в г.Карши и                    в г. Ташкенте в 2022 году были заключены соответствующие контракты на общую сумму             200,0 млрд.сум. на выполнение в полном объёмов плановых показателей бизнес-плана.                        В процессе выполнения объёмов работ со стороны основного заказчика Общества                              АО "Узбекнефтегаз", учитывая финансовые возможности предприятий, входящих в его структуру и также прохождения долгих внутрикорпоративных процедур согласования уже заключённых контрактов и соответственно выполненных работ, стоимость выполняемых работ были скорректированы в сторону уменьшения. Также из-за отсутствия предоплаты мы не могли начать работы в полном объеме с начала года. При этом реально выполненный объём Общества по актам составил 187,2 млрд.сум, что показывает выполнение плановых показателей за счёт дополнительных строительных работ. Учитывая то, что выполнение строительных и буровых работ требовало приобретения ТМЦ, ГСМ и ОС, привлечение к работе сторонних организаций, это привело к увеличению производственных затрат и амортизации основных средств и уменьшению чистой прибыли по отношению к запланированной по бизнес-плану.

Социальная программа согласно Коллективному договору выполняется. Задержек по выплате заработной платы не имеется.