Аналитические комментарии о деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" 
по итогам I полугодия 2024 года.

За I полугодие 2024 года по бизнес-плану планировалось выполнение работ и услуг на сумму 700 000,0 млн.сум, фактическое выполнение в действующих ценах составило     744 416,5 млн.сум или 106,3 %, выполнение пуско-наладочных, строительных и ремонтных работ составило 107,2 %, задание по производству теплоэнергии для технологических нужд Бухарского НПЗ выполнено на 91,0 %, производство изоляционной плёнки на 14,5 %.  

Выработка на одного работающего в действующих ценах в текущем 2024 году составила 157 849,1 тыс.сум, а за соответствующий период 2023 года составляла 57 242,7 тыс.сум, т.е. в сравнении разница составила 275,8 %. 

Темпы роста в действующих ценах составили 215,2 %. 

По итогам I полугодия 2024 года основные средства составляют 128 308 537 тыс.сум, износ 59 544 586 тыс.сум, остаточная стоимость 68 763 951 тыс.сум, приобретено основных средств для производства на сумму 2 445 369 тыс.сум, дебиторская задолженность на 01.07.2024 г. составляет 493 315 420 тыс.сум, кредиторская задолженность на 01.07.2024 г. составляет 504 510 434 тыс.сум. Балансовая стоимость активов АО "MAXSUSENERGOGAZ" составляет 673 380 157 тыс.сум.

По итогам I полугодия 2024 года балансовая прибыль составила 27 476 291 тыс.сум или по отношению к прогнозным показателям составила 111,5 %. Чистая прибыль составляет 23 548 544 тыс.сум (по бизнес-плану 20 863 816 тыс.сум), что по отношению к прогнозируемой прибыли составляет 112,9 %. 
Социальная программа согласно Коллективному договору выполняется. Задержек по выплате заработной платы не имеется. 

Для улучшения подачи природного газа населению и полного обеспечения потребности в природном газе для бесперебойной работы промышленных предприятий под заказом АО "Узбекнефтегаз" реализуется ряд проектов.

В реализации этих проектов принимает активное участие АО «MAXSUSENERGOGAZ». В частности:

· полностью выполнены работы по строительству шести малых компрессорных станций на скважинах, принадлежащих Шуртанскому НГКМ;

· для обеспечения электроснабжения этих малых компрессорных станций выполнены работы по строительству подстанции 110/35/6 кВ, воздушной линии электропередачи 110 кВ длиной 22 км и воздушной линии электропередачи 6 кВ.[image: image1.png]



